Додаток 8

до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № ___

про надання послуг по об’єкту: «Поточний ремонт будівлі  №**/** (***) військового містечка   №** з заміною дерев’яних вікон на металопластикові (без підвіконих дошок і відливів) та дерев’яних дверей на металопластикові з улаштуванням відкосів за адресою: с. Ропча, Чернівецький район, Чернівецької області»

м. Чернівці		                                                                    «___» ___________ 2026 року

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці, в особі начальника Кондрашова Юрія Володимировича, який діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони та ________________________________, в особі ______________________, що діє на підставі ___________________, (далі – Виконавець) з другої сторони, (надалі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується у 2026 році надати Замовникові послуги, зазначені в п.1.2, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування наданих послуг: «Поточний ремонт будівлі  №**/** (***) військового містечка   №** з заміною дерев’яних вікон на металопластикові (без підвіконих дошок і відливів) та дерев’яних дверей на металопластикові з улаштуванням відкосів за адресою: с. Ропча, Чернівецький район, Чернівецької області», (код закупівлі згідно з національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).

1.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків протягом 2026 року, зміни плану фінансування протягом терміну дії договору та/або потреби Замовника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору є твердою, визначається на підставі кошторисної документації та договірної ціни до цього Договору і становить ________грн. (прописом гривень __ коп.), у тому числі ПДВ 20% - _______ (прописом гривень __ коп.) (у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ).

2.2. Вартість Договору включає в себе сплату податків і зборів, обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг.

2.3. Підставою для оплати наданих Послуг є підписаний Сторонами або їх уповноваженими представниками Акт приймання виконаних послуг за формою № КБ- 2в (далі - Акт № КБ-2в), Довідка про вартість виконаних послуг та витрат за формою № КБ-3 (далі - Довідка № КБ-3).

2.4. Оплата за надані Послуги здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у даному Договорі, протягом 10-ти  робочих днів з дати підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками Акта № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

При цьому Сторони дійшли спільної згоди, що оплата буде проводиться з урахуваннями реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

2.5. Загальний обсяг Послуг за даним Договором може бути скоригований Сторонами в залежності від реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

2.6.  Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

2.7. Загальна ціна даного Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладення відповідної додаткової угоди до даного Договору.

3.СТРОКИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець не пізніше 3 (трьох) днів після підписання цього договору, приступає до надання Послуг, а Замовник забезпечує доступ до території для надання Послуг.

3.2. Для доступу на територію (до місця) для надання Послуг, Виконавець зобов’язується надати та письмово погодити з Замовником список відповідних працівників Виконавця.

3.3. Виконавець зобов’язується надати Послуги до 30 липня 2026 року.

3.4. Виконавець зобов’язується надати Послуги за адресою: с. Ропча, Чернівецький район, Чернівецька область.

3.5. Після закінчення надання Послуг у повному обсязі, що є предметом даного Договору, Виконавець протягом 1 (одного) робочого дня надсилає Замовнику підписаний Акт КБ-2в та Довідку № КБ-3 у 3 (трьох) примірниках, що є одночасно офіційним повідомленням Замовника про закінчення надання Послуг у повному обсязі.

3.6. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання від Виконавця належним чином оформленого Акта КБ -2в та Довідки № КБ-3 перевіряє їх, та у разі відсутності зауважень підписує та повертає Виконавцю, що є одночасно офіційним повідомленням Виконавцю про прийняття наданих Послуг у повному обсязі.

3.7. У разі виявлення допущених Виконавцем відступів від умов Договору, інших недоліків Сторони або їх уповноважені представники складають відповідний Акт із зазначенням узгодженого Сторонами строку їх усунення.

3.8. Усунення усіх виявлених недоліків здійснюється за рахунок Виконавця згідно з графіком їх усунення, складеним уповноваженими представниками Сторін, оформленим належним чином.

3.9. Зобов’язання по складанню всіх відповідних Актів покладається на Виконавця.

3.10. Відповідальність за безпеку наданих Послуг, дотримання працівниками Виконавця правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочих місцях несе у будь-якому випадку Виконавець, на якого покладається обов’язок проведення інструктажу власного персоналу перед початком надання Послуг, що є предметом даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.	Виконавець має право:

4.1.1.	 Отримувати плату за належним чином надані Послуги відповідно до умов даного Договору.

4.1.2.	 На дострокове надання послуг.

4.1.3.	Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.

4.1.4.	 У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання.

4.1.5.	Інші права, передбачені даним Договором та законодавством України.

4.2.	Замовник має право:

4.2.1.	Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

4.2.2.	 Ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором.

4.2.3.	 В залежності від потреб та/або реального фінансування видатків на зазначені цілі Замовника зменшити обсяг надання послуг та відповідно зменшити ціну даного Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору, шляхом укладання додаткової угоди.

4.2.4.	На відшкодування в повному обсязі за рахунок Виконавця завданих останнім збитків Замовнику та/або несвоєчасне та неякісне надання послуг передбачених цим Договором.

4.2.5.	Інші права, передбачені даним Договором та законодавством України.

4.3.	Обов’язки Виконавця:

4.3.1.	 Якісно та відповідно до умов даного Договору надавати Послуги, що є предметом даного Договору.

4.3.2.	У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором негайно повідомити про це Замовника.

4.3.3.	Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

4.3.4.	Забезпечити збереження матеріальних цінностей і майна Замовника, у разі якщо вони були надані Виконавцю для виконання ним своїх обов’язків.

4.3.5.	Не провадити особисто або через третіх осіб будь-яку іншу діяльність додатково до надання послуг за цим договором, яка може протирічити інтересам Замовника та/або виконанню цього Договору.

4.3.6.	Вживати необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.3.7.	Складати, підписувати та передавати Замовнику (представнику Замовника) акти наданих послуг.

4.3.8.	Надавати Послуги, якість яких відповідає умовам даного Договору, нормам чинного законодавства та нормативним документам, що визначають вимоги до якості відповідних послуг.

4.3.9.	 Відшкодувати Замовнику завдані з вини Виконавця збитки в повному обсязі.

4.3.10.	Виконувати інші обов’язки передбачені умовами Договору та/або чинним законодавством України.

4.4.	Обов'язки Замовника:

4.4.1.	За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.4.2.	На вимогу Виконавця надати останньому всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання своїх зобов’язань з надання передбачених даним Договором Послуг.

4.4.3.	Прийняти Послуги, що надані Виконавцем належним чином, шляхом підписання відповідного акту наданих послуг.

4.4.4.	Оплачувати фактично прийняті Послуги відповідно до умов даного Договору.

4.4.5.	Виконувати інші обов’язки передбачені умовами цього Договору та/або чинним законодавством України.

- ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1.  Виконавець гарантує, що Послуги, які є предметом даного Договору, відповідають нормам чинного законодавства та нормативним документам щодо показників якості таких Послуг та ДБН чинним на момент надання Послуг.

5.2.  У разі невідповідності наданих Послуг Виконавцем Послуг державним стандартам, технічним характеристикам(умовам) та /або умовам даного Договору  Замовник має право відмовитись від приймання і оплати наданих Послуг.

5.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання Послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Гарантійний строк експлуатації ОБ’ЄКТА становить 5 (п’ять) років від дня його прийняття Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після прийняття Замовником ОБ’ЄКТА в експлуатацію у відповідності до вимог чинного законодавства. Гарантійні строки починають перебіг з дати отримання Акту про готовність об’єкта до експлуатації.

6.2. Протягом гарантійного строку Виконавець несе відповідальність за надані Послуги, а також зобов'язаний власними силами, засобами та за свій рахунок усунути недоліки, якщо не доведе, що такі недоліки виникли з вини Замовника чи третьої особи.

6.3. У разі усунення недоліків (дефектів, комплектуючих частин тощо) гарантійний строк продовжується на час, протягом якого відбувалося таке усунення. При заміні комплектуючих гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

6.4. Гарантія наданих послуг поширюється на все, що становить результат наданих Послуг.

6.5. Дія гарантійних строків не залежить від строку дії даного Договору.

6.6. Гарантійний строк (зобов’язання) не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов’язання з причин відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих, запасних частин тощо.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та додатково чинним законодавством України.

  - У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона, що встановлюється за згодою Сторін або за рішенням суду, повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдану шкоду в повному обсязі, якщо вона завдана в період чи внаслідок виконання умов цього Договору.

  - За порушення умов зобов’язання щодо якості Послуг, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від ціни Договору.

  - За порушення строків виконання зобов’язання щодо надання Послуг з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

  - У разі розголошення та/або передавання третім особам документів та/або інформації, які надає Замовник, без письмової згоди Замовника Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10 (десяти) % від загальної вартості даного Договору.

  - Штрафні санкції, зазначені в п.7.3., п.7.4. та п.7.5. даного Договору сплачуються Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання відповідної вимоги Замовника.

  - Сплата пені та /або штрафу не звільняє Виконавця від належного виконання ним своїх зобов’язань за даним Договором.

  - У разі порушення Виконавцем взятих на себе зобов’язань, передбачених даним Договором та /або  визначених чинним законодавством України, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору, попередивши про це Виконавця за 20 (двадцять) календарних днів до припинення дії Договору.

  - Шкода (збитки), завдана (ні) Замовнику в разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Виконавцем, відшкодовуються Замовнику в повному обсязі з урахуванням індексу інфляції.

  - У разі непропорційного щомісячного розподілу кошторисних показників, зняття та /або перенесення  кошторисних призначень проведених Міністерством фінансів України (та/або Головним розпорядником коштів), штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

7.11. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті наданих Послуг, у разі ненадходження коштів (відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

7.12. За інші порушення умов даного Договору , Сторони несуть відповідальність у порядку та у спосіб передбачений чинним законодавством України.

- ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії письмово, а саме шляхом укладення додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною даного Договору і набирає чинності лише після її підписання Сторонами.

8.2. Цей Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми, адрес та телефонних номерів. Сторона, в якої виникли такі зміни, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити іншу Сторону шляхом надсилання листа за підписом уповноваженої особи Сторони (рекомендованого листа з повідомленням про вручення або доставлення кур’єром під підпис про отримання уповноваженим представником відповідної Сторони) з подальшим укладенням відповідної додаткової угоди до даного Договору.

8.3. Даний Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору.

8.4. Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, у тому числі і у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, попередньо письмово повідомивши про це останнього за 10 (десять) календарних днів до дня припинення (розірвання) Договору.

8.5. Виконавець має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Замовника, повідомивши про це останнього за 10 (десять) календарних днів до його припинення.

- ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

# 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно –епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (наприклад, але не виключно – загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеження) експорту/імпорту тощо.

9.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

9.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору.

9.6. Не є форс-мажором ситуація, при якій Виконавець бере на себе зобов’язання за цим Договором під час дії форс-мажору. В такому випадку презюмується, що Виконавець усвідомлює всі можливі ризики пов’язані з виконанням даного Договору, якщо укладає його під час дії неперборної сили (форс-мажору), а отже і положення даного розділу, в такому випадку, до Виконавця не застосовуються.

10. АНТИКОРУПЦІЙНІ  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони цього Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства їхніми учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені (далі представники), та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав та зобов'язань за цим Договором.

10.2. Укладаючи цей Договір Виконавець гарантує:

- що не притягався до відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення;

- що його афілійованим особам, працівникам, посередникам, представникам не повідомлено про підозру, щодо них не складено (затверджено, передано до суду) обвинувальний акт, що вони не засуджені за вчинення корупційного кримінального правопорушення, шахрайства, іншого кримінального правопорушення, вчиненого з корисливих мотивів, проти власності, основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, службової діяльності, за вчинення правопорушення з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

- що його афілійовані особи, працівники, посередники, представники не були притягнуті до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

- що у разі виникнення зазначених вище обставин негайно повідомлятиме про це Замовника у письмовій формі в порядку, визначеному цим розділом Договору.

10.3. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники, представники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

10.4. Під час виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники, представники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.5. Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить такого представника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим представником будь - яких дій на користь стимулюючої Сторони.

10.6. Під діями представника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими сторонами;

надання будь-яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виковуються представником у рамках посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

10.7. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

10.8. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками, представниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.9. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з особами (учасниками), які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.10. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

10.11. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

10.12. Сторони зобов'язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або потенційного) при укладенні та протягом дії цього Договору, і повідомляти один одному про наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки Стороні стало про них відомо.

10.13. Сторони також погоджуються невідкладно повідомляти одна одну про існування будь-яких особистих, сімейних або дружніх зв'язків з представниками іншої Сторони, які можуть вплинути на процес прийняття рішень Сторін або призвести до особистої вигоди такого представника, яка виникає із відомостей про плани або ділову діяльність Сторін. Сторони погоджуються уникати прийняття рішень під свідомим або несвідомим впливом особистих інтересів своїх представників.

10.14. Сторони визнають, що порушення Виконавцем своїх зобов'язань, тверджень, гарантій, обов'язків, які вказані в даному розділі цього Договору, розглядатиметься як істотне порушення Договору і надаватиме право Замовнику відмовитись або розірвати Договір в односторонньому порядку повністю, або припинити його в окремій частині, направивши письмове повідомлення про відмову/розірвання/припинення і вимагати відшкодування реального збитку, який виник в результаті такого розірвання.

10.15. Зазначене в цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

10.16. Виконавець погоджується, що розірвання цього Договору Замовником в односторонньому порядку у зв'язку із порушенням Виконавцем антикорупційних застережень не може мати наслідком накладення на Замовника будь-яких претензій та штрафних санкцій.

11.САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1.Кожна зі сторін має право на вибір в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором, та/або припинити виконання зобов’язань за- Договором на період дії зазначених нижче обмежувальних заходів (санкцій), та/або розірвати Договір без відшкодування будь-яких витрат (збитків), завданих такою відмовою, припиненням та/або розірванням, у разі якщо:

11.1.1. Іншу Сторону, та/або прямого чи опосередкованого учасника іншої Сторони, та/або кінцевого бенефіціарного власника іншої Сторони внесено до списку санкцій:

OF АС Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

інших, ніж OF AC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;

Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

Her Majesty’s Treasury' Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

Ради Безпеки OOH (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН);

Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»);

11.1.2. Якщо виконання Договору або окремих його умов суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України, та/або суперечитиме дотриманню санкцій OF АС США, та/або дотриманню санкцій Європейського Союзу, та/або дотриманню санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії, та/або дотриманню санкцій Ради Безпеки ООН.

11.1.3. Щодо Товарів, послуг чи робіт за Договором застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції», та/або санкції OF АС США, та/або санкції Європейського Союзу, та/або санкції Her Majesty’s Treasury Великої Британії, та/або санкції Ради Безпеки ООН.

12.ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони дійшли згоди, що усі спори, які можуть виникнути між ними за даним Договором або у зв’язку із ним, вирішуватимуться у порядку досудового врегулювання спорів, відповідно до чинного законодавства України.

12.2. У разі неможливості вирішення спору у відповідності з п. 12.1 даного Договору, спір підлягає вирішенню судом відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.3. Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

13.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами та діє до 31 грудня 2026 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх виконання Сторонами.

13.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

14.ІНШІ УМОВИ

14.1. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості вважаються дійсними. Якщо вони здійсненні виключно у письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

14.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.3. Даний Договір укладено українською мовою, в 3 (трьох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 2 (два) з яких - Замовнику, 1 (один) – Виконавцю.

14.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

14.5. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Цивільного кодексів.

14.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Постанови №1178 від 12 жовтня 2022 р. “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

15.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

15.2. Договір містить  ____  пронумерованих сторінок.

15.3. Додатки:

15.3.1. Дефектний акт (додаток  1).

15.3.2. Договірна ціна (додаток 2).

15.3.3. Підсумкова відомість ресурсів (додаток 3).

15.3.4. Інформація про ціни на матеріальні ресурси (додаток 4).

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

Замовник:					Виконавець:

| Квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці |  |
| --- | --- |
| Юридична адреса: 58002, м. Чернівці, вул. Українська, 43 ЄДРПОУ 08179180 р/р UA488201720343171002200005673 р/р UA328201720343180002000005673 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 Св. Платника ПДВ 33044914 Тел.: (0372) 525750 Начальник КЕВ міста Чернівці ____________________Юрій Кондрашов М.П. |  |