Додаток 4

до тендерної документації

(проєкт)

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № __________

Капітальний ремонт покрівлі будівель ЗФПО  «Київський міський    медичний фаховий коледж» вул. Братиславська 5

м. Київ 					              			              «____»   ________  2026 р.

Заклад фахової передвищої освіти «Київський міський медичний фаховий коледж» (далі по тексту – «Замовник»), в особі директора Накалюжного Олексія Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

_________________________________________________________(далі по тексту – «Підрядник»),  в особі , який діє на підставі ___________________________, з іншої сторони (далі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»), уклали даний Договір підряду (далі по тексту – «Договір») про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  - Підрядник зобов’язується на свій ризик, власними силами та засобами виконати роботи відповідно до цього Договору, кошторисної документації та вимог законодавства, а Замовник зобов’язується  прийняти та оплатити виконані  роботи  згідно умов цього Договору.

Вид робіт, що Підрядник зобов’язується виконати: «Інші завершальні будівельні роботи» код 45450000-6 за ЄЗС ДК 021:2015  Капітальний ремонт покрівлі будівель ЗФПО  «Київський міський    медичний фаховий коледж» вул. Братиславська 5.                                               .

  - Роботи виконуються з матеріалів та силами Підрядника.

  - Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Якість робіт за основним Договором повинна відповідати всім умовам, передбаченим ДСТУ, ДБН та іншим умовам, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

  - Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно з вимогами чинного законодавства України, виконувати роботи та надавати послуги, вказані у цьому Договорі.  Підрядник несе повну майнову відповідальність за недоліки, допущені з його вини, в процесі виконання робіт.

  - Склад, обсяг, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватися Підрядником, супроводжуються затвердженими у встановленому порядку документами згідно п.15 «Додатки до договору».  .

  - Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків Замовника.

- ЦІНА ДОГОВОРУ

  - Ціна Договору є твердою та становить _________________ грн (_______________ гривень ____ копійок), в тому числі ПДВ _________________ грн (_______________ гривень ____ копійок).

  - Сторони погоджуються про уточнення ціни у разі:

- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням;

- розбіжності з показниками, зазначеними у експертному висновку кошторисної документації.

  - У разі виникнення обставин визначених пп.2.2. цього Договору,  Сторони домовляються про погодження ціни Договору шляхом підписання додаткової угоди до Договору протягом 10 робочих днів.

  - До загальної вартості робіт згідно з умовами цього Договору включено всі витрати та ризики Підрядника, пов’язані з виконанням умов цього Договору.

  - Договірна ціна та локальний кошторис установлюється твердим на весь обсяг та час виконання робіт за цим Договором.

- ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  - Розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

  - Документи про виконані роботи та  їх  вартість  своєчасно складаються  Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання.  Замовник  перевіряє  ці документи і  в  разі  відсутності  зауважень  підписує  їх. Замовник може відмовитись від підписання за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє Підрядника протягом  5 робочих днів. У випадках, передбачених чинним законодавством,  коли проведення експертизи проектно-кошторисної документації є обов’язковим, розрахунки за виконані роботи здійснюються після підписання Сторонами додаткової угоди про коригування ціни Договору відповідно до вартості робіт, визначеної в експертному звіті кошторисної документації, поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), складених з урахуванням експертного звіту, відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт. Кінцева оплата виконаних робіт здійснюється  за умови  бюджетного фінансування видатків Замовника на зазначені потреби. Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов’язань при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування.

  - У разі виявлення невідповідності робіт,  пред'явлених до оплати,   встановленим   вимогам, завищення їх обсягів   або неправильного  застосування  кошторисних   норм,   поточних   цін, розцінок  та  інших помилок,  що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право  скоригувати  суму,  що підлягає сплаті.

  - Розрахунки за виконанні роботи здійснюються Замовником на підставі підписаних актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) та ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України. Авансові платежі за Договором не передбачені.

  - Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі на умовах відтермінування платежу за виконані роботи до 90 (дев’яносто) календарних днів шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.

  - У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично виконані роботи здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Сторони при цьому досягли домовленості, що в такому разі будь-які штрафні санкції не застосовуються до Замовника, а строки, передбачені п. 7.3. Договору, вважаються дотриманими та грошове зобов’язання вважається таким, що виконане Замовником своєчасно, що унеможливлює також застосування  ст. 625 Цивільного кодексу України.

3.7. Замовник здійснює розрахунок за виконані роботи шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі 16 цього Договору. Виконавець зобов’язаний зареєструвати податкову накладну на суму отриманої оплати за роботи за цим Договором, дотримуючись норм чинного законодавства країни.

- СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

  - Строк виконання робіт за Договором починається від наступного дня після підписання Договору та завершується не пізніше  31 липня 2026 р.

  - Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом в порядку, визначеному цим Договором.

  - Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником.

  - У випадку, якщо Підрядник не розпочинає виконання робіт протягом 3-х робочих днів з дати укладання цього Договору, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередивши Підрядника письмово за 10 днів.

- ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  - Замовник має право:

    - Вносити зміни у кошторисну документацію під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує значень нормативно-законодавчих актів і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі;

    - Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов’язаних з їх усуненням;

    - Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

    - Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

    - Замовник здійснює контроль за ходом,  якістю та обсягами виконання робіт.

    - Замовник має інші права, передбачені чинним законодавством.

  - Замовник зобов'язаний:

    - Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором;

    - Прийняти в установленому порядку та оплатити якісно та своєчасно виконані відповідно до умов Договору роботи;

    - Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором.

  - Підрядник має право:

    - Залучати за письмовою згодою Замовника до  виконання  договору  підряду третіх осіб (субпідрядників);

    - Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення робіт;

    - Ініціювати внесення змін у Договір.

    - Підрядник має інші права, передбачені чинним законодавством, що визначають права Підрядника у договорах підряду.

  - Підрядник зобов'язаний:

    - Отримати всі необхідні дозвільні документи до початку виконання робіт відповідно до чинних норм та стандартів; приступити до виконання робіт протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору;

    - Виконати в встановлені строки роботи визначенні цим Договором та  відповідно до кошторисної документації; укласти додаткову угоду про коригування ціни Договору відповідно до р. 2 цього Договору;

    - Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, якісно виконанні, закінчені роботи та надати акти та інші документи для оплати;

    - Своєчасно, протягом 3-х робочих днів з дати повідомлення Замовника, усувати недоліки робіт;

    - Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

    - Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

    - Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством та Договором.

    - Повернути Замовнику грошові кошти у сумі виявленого контролюючими або іншими уповноваженими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.  Повернення коштів здійснюється на рахунок Замовника протягом 10 робочих днів з дати отримання Підрядником обґрунтованої  вимоги.

    - Не допускати накопичення будівельного сміття, а у випадку його наявності – вивозити.

    - Здійснювати відшкодування Замовнику вартості електроенергії та води, спожитих при виконанні робіт за цим Договором, відповідно до показань лічильників та за чинними тарифами в установлені строки.

- ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

  - Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників) виключно за попередньою письмовою згодою Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Договором. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників.

  - Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

  - Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

  - Підрядник у порядку, встановленому цим Договором, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

  - Субпідрядники  повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію   на виконання необхідних робіт, мати позитивний досвід у виконанні аналогічних робіт, не перебувати у стадії ліквідації, реорганізації  або в процедурі банкрутства.

- ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

  - Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах затверджених видатків Замовника.

  - Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

  - Замовник сплачує кінцеву вартість прийнятих від Підрядника робіт після відшкодування Підрядником вартості спожитої електроенергії та вартості комунальних послуг, на підставі Довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В за наявності кошів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника.

- ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

  - Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог цього Договору.

  - Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт, Замовник  розпочинає їх приймання.

  - Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт (акт виконаних робіт).

  - У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний безоплатно їх усунути і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

- ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

  - Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій,  досягнення  показників,   визначених   у   Договорі та додатках до нього,  та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

  - Гарантійний строк на виконані роботи складає три роки від дня прийняття Замовником за актом.

  - Початком гарантійних строків вважається день  підписання акта про  приймання-передачу закінчених   робіт. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих  конструкціях  він  повідомляє  про  них  Підрядника письмово.

  - Гарантійні строки  продовжуються  на  час,   протягом   якого закінчені  роботи  і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок  виявлених  недоліків  (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

  - Підрядник   зобов'язаний   своєчасно усунути   виявлені   недоліки (дефекти) .  У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник  може  усунути  їх своїми силами або із залученням третіх  осіб.  У  такому  разі  Підрядник  зобов'язаний  повністю  компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

  - Якщо  між  Замовником  і  Підрядником  виник  спір  щодо усунення  недоліків (дефектів) або їх причин,  на вимогу будь-якої  Сторони може бути  проведено  незалежну  експертизу.  Фінансування  витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА  ПОРЯДОК  УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

  - Порушення зобов'язань за Договором Підрядника є підставою для застосування санкцій, передбачених Цивільним кодексом України, іншими НПА або Договором.

  - Застосування санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором не звільняє її від виконання зобов'язань.

  - Підрядник несе відповідальність за порушення зобов'язань за цим Договором і сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 % від вартості невиконаного обсягу робіт  за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент заборгованості від суми заборгованості.

  - Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

  - Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. Спірні питання, які виникатимуть по цьому Договору, якщо Сторони не вирішили їх шляхом переговорів, передаються до суду і розглядаються згідно чинного законодавства України.

  - У випадку відмови Підрядника від укладання у встановлений строк  додаткової угоди до Договору про коригування його ціни відповідно до експертного звіту кошторисної документації, а також у випадку, якщо Підрядник   не розпочинає виконання робіт, він сплачує штрафну неустойку в розмірі 0,05 % від суми Договору  за кожен день.

- ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

  - Зміна умов Договору в односторонньому порядку не допускається. Договір може бути змінений тільки за письмовою згодою Сторін відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом укладання Додаткової угоди.

  - Підрядник самостійно несе усі витрати пов’язанні з укладанням та виконанням Договору.

  - Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

    - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

    - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

    - продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

    - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

    - зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

    - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  - Договір набуває чинності з моменту його укладення – підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення відтиском печатки та діє до 31 грудня 2026 року, а в частині оплати – до повного виконання зобов’язань.

  - Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

- ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  - Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які виникли поза волею Сторін та які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: блокада, страйк, війна, збройний конфлікт, військові дії, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, пожежа, повінь, інші стихійні лиха.

  - Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

  - Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

  - У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад 30 днів. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з 15 робочого дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

- АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

14.1. Сторони зобов’язуються забезпечити дотримання своїм персоналом вимог антикорупційного законодавства України.

14.2. Сторони не здійснюють і не будуть здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів або будь-якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб для отримання будь-якої вигоди або переваги.

14.3. Кожна Сторона відмовляється від будь-яких дій зі стимулювання працівників іншої Сторони, зокрема шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання робіт (послуг) чи будь-яких інших дій, які можуть створювати залежність працівника та спрямовані на забезпечення виконання ним будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

14.4. Сторони підтверджують, що їхні працівники не використовують надані їм службові повноваження або пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди, а також не приймають таку вигоду або обіцянку її отримання для себе чи третіх осіб, у тому числі з метою схилення інших осіб до протиправного використання службових повноважень або пов’язаних з ними можливостей.

14.5. Сторони підтверджують, що їхні працівники ознайомлені з кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та дисциплінарною відповідальністю за порушення антикорупційного законодавства.

- ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  - Всі додатки до договору, що складенні та оформленні у відповідності до чинного законодавства та цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору.

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт  до їх прийняття Замовником несе Підрядник.

  - Сторони не мають права передавати права та обов’язки за Договором без попереднього письмового погодження Сторін Договору.

  - Договір укладено державною мовою у двох автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної з Сторін.

- ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

  - Додаток № 1 – дефектний акт;

  - Додаток № 2  договірна ціна;

  - Додаток № 3 – зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;

  - Додаток № 4 – локальний кошторис;

  - Додаток № 6 - підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку.

- МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК 				                                       ПІДРЯДНИК

| ЗАКЛАД ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИІЦОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ" 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 5 Ел. пошта vh07@ukr.net тел. прийм. (044) 518-76-68 бухг. (044) 518-43-77 Інд .под. № 054161326019 IBAN: UА418201720344241009400048511 в ДКСУ в м. Києві МФО 820 172 код ЄДРПОУ 05416136 Замовник - неприбуткова організація Директор ___________ Олексій НАКАЛЮЖНИЙ | ___________________ «__________________» Місцезнаходження: _____________ р/р № _____________________ ______________________ МФО ____________________ Код ЄДРПОУ __________________ тел. ________________________ e-mail: _______________________ Директор ___________________ |  |
| --- | --- | --- |